**舟山项目会议纪要**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 开会地点 | 舟山海洋生态环境监测站 | |
| 开会时间 | 2014-01-24 14:00点-17:00点 | |
| 参加人员 | 胡主任、张工、潘工、冯亚川  记录人：冯亚川 | |
| **会议主要内容：**  为了提前发现问题，为项目验收汇报做准备，我司项目组人员向监测站相关科室人员演示了系统，胡主任表示站领导大多为技术出身，对报表统计数据十分敏感，所以系统验收之前相关统计报表数据需要认真核对，具体内容如下：  **1、饮用水水质监测统计报表中水质目标与饮用水站点基础信息表中水质目标不统一（应该都为二级）；**  **2、饮用水水质监测统计报表中监测因子“悬浮物”和PH一样，没有水质类别之分；**  **3、地表水及海水统计报表中监测因子选择增多后表格过于拥挤，需要增加横向滚动条或转为下一页(河流)；**  **4、地表水、降水、噪声监测历史数据查询中，左侧树状菜单结构分级混乱，需要重新整理；**  **5、区域环境噪声按功能分区统计分析表中测点数太少，数据需要核对；**  **6、区域环境噪声声源状况统计报表中统计结果数据太少（如原始数据导入100多条数据，但报表统计出来仅显示十几条），噪声其他统计报表存在类似问题；**  **7、海水功能区属性表中缺少“监测站点”及“年份”两列数据；**  **8、海水站位面积统计报表中显示的站点数与进行统计时选择的站点数不一致；** | | |
| 业主代表签字：  日期：2014/1/23 | | 开发方代表签字：  日期：2014/1/23 |