**舟山项目会议纪要**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 开会地点 | 舟山市海洋生态环境监测站 | |
| 开会时间 | 2013-12-11 14:30点-15:00点 | |
| 参加人员 | 胡主任、张工、过工、潘工、冯亚川  记录人：冯亚川 | |
| **会议主要内容：**  为了提前发现问题，为项目验收汇报预热做准备，我司项目组人员向监测站相关科室人员演示了系统，胡主任表示系统功能已无问题，但相关报表格式及数据需要核对，否则验收汇报时仍会遇到阻碍，具体问题内容如下：   1. 大气AQI小时报表中合计值一项放到表格最后一行；================================1======================= **(完成)** 2. 大气报表中“颗粒物”字眼取掉，只保留PM10和PM2.5即可；======================2======================== **(完成)** 3. 大气报表中PM10不用计算24小时滑动平均值；==================================3========================= **(完成)** 4. 报表中SO2、NO2、O3等数字全部用下标如O3、SO2等；（0.5天）===================8========================= **(完成)** 5. 所有报表中的数据有单位的都要标明单位；（0.5天）===========================9========================= **(完成)** 6. 空气质量AQI日报中某因子缺测指标时，AQI取其余因子的分指数最大值，只有全部因子都缺测指标时才用NA表示；=**(完成)** 7. 所有大气报表中臭氧列都要分为臭氧1小时和臭氧8小时两列； ==============未完成=========== 8. 所有报表中能加的都要加入“舟山市区”项（即定海、临城、东港平均值）；============未完成============= 9. 大气报表中所有小数保留三位，大气综合统计报表中超标倍数为整数 ,一氧化碳单位需要确认，这些内容需与省中心平台一致；饮用水、湖库监测报表中都保留两位小数；（半天）===================================================**(完成)** 10. 水、气、噪所有报表中统计结果要与按站方提供的统计标准得出的结果核对一致；============================**(完成)** 11. 饮用水模块中增加饮用水富营养化指数报表；(1天) ==================================================== **(完成)** 12. 湖库监测、海水监测中也要增加项目空间维护；(0.5天)========11===================================== **(完成)** 13. 降水统计报表中增加“因子选择”；(1天) ==============================（难道大，比较复杂） 14. 市区域环境噪声数据统计报表名称改为功能区24小时噪声数据统计；=================6====================**（完成）** 15. 区域环境噪声按功能分区统计分析表测点数太少，需要确认；(从监测数据表中取的数据，不是从区域噪声里面去的数据) 16. 海水报表中表头“超四类标准”改为“劣四类标准”；=============================5=====================**（完成）** 17. 水质监测统计报表中最大值、最小值、平均值、监测范围结果是怎么出来的，客户表示这几项统计结果看不明白；**（完成）** 18. 海水基础信息维护中“海水监测点”信息维护中监测面积需采用真实数据（给数据），不要用假数据；(亚川添加) 19. 海水基础信息维护中增加海水功能区属性表；（1天）====10=====================**（完成）** 20. 海水统计中增加点位超标统计报表； ==========================（海水第一个报表） 21. 海水功能区水质达标分析报表中没有统计结果显示；=========================**（完成）** 22. 请根据提供地表水及海水标准核对系统中相应的报表，如类似水温、PH等值是不需要做评价的，所以咱们的报表中水温、PH等项也不要得出如Ⅱ 类、 Ⅲ 类评价结果；====12=====================**（完成）** 23. 功能区噪声报表（加入系统） =================7====================（完成） | | |
| 业主代表签字：  日期：2013/11/12 | | 开发方代表签字：  日期：2013/11/12 |